CP0050324060157 电子国内证-福费廷转卖计息时间规则优化需求说明书7.10

测试范围：隔日复核的计息方式优化

预估时效：7-10个工作日

CP0050124050025省金综联合授信  
没搜到  
  
CP0060424060736移动展业预授信名单维护翻写需求  
测试范围：涉及15A、15E、15F、15D等产品的预授信名单维护，逻辑链路较长

预估时效：20-25个工作日

CP0050324060147票管-票据他行代签业务提示承兑时间规则优化需求说明书7.26  
测试范围：他行代签的票，手续费不足场景，承兑日期修改为客户操作的系统日期

预估时效：5-8个工作日  
  
CP0050324060410电子国内证系统-发票二次校验及导入日期优化需求说明书8.7  
测试范围：发票日期优化

预估时效：7-10个工作日

\*CP0050124060232大信贷企业税务数据查询功能优化需求报告7.24

测试范围：企业扫码授权，我行可查询企业税务信息，涉及渠道端、大信贷、数据共享平台

预估时效：20-25个工作日  
  
CP0070124060173大信贷系统用信补登占信释放  
测试范围：外汇资金业务的用信补登和释放登记

预估时效：10-15个工作日

CP0050124060178“金综链“贷后监管资金流向分析数据对接  
测试范围：涉及两个接口的数据接入（应该是辅助测试吧）

预估时效：7-10个工作日

CP0050324060411电子国内系统-相关功能日期优化需求说明书8.7  
测试范围：来单到期日、交易日选择等界面的日期优化

预估时效：5-8个工作日

CP0050324060614电子国内证系统-关联大信贷资产分类数据报送优化需求说明书（未排期）

测试范围：增加信用证余额，结清国内证后闭卷，不在信贷贷后资产显示

预估时效：7-10个工作日